**Отчет об итогах реализации инициативного проекта**

1. Наименование инициативного проекта: **«Шахматное поле» (далее - проект)**.

2. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 01.07.2022 по 25.11.2022 года.

3. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Закупка материалов и оборудования для реализации инициативного проекта проводилась администрацией городского поселения Пионерский и МБУ Культурно-спортивный комплекс «Импульс» городского поселения Пионерский.

Работы по устройству шахматной площадки проводились ИП Медников А.В.

В рамках проекта произведены работы по устройству площадки под укладку искусственного газона, укладке бордюрного камня, монтажу видеокамеры. Также приобретены материалы и оборудование: газон искусственный, сундуки для хранения напольных шахмат и шашек, шахматное поле, часы для шахмат, стол со скамьями шахматный, шахматы и шашки настольные, шахматы и шашки напольные большие.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Инициативной группы проведены подготовительные работы для устройства шахматной площадки (очистка территории от дёрна и мусора).

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость проекта всего | | Цена контрактов | Израсходовано, | | | Примечание |
| в том числе | | |
| заявленная | фактическая | Бюджет ХМАО | Бюджет МО | Софинансирование (населения, юр.лиц, ИП) |
| 497,338 | 458,286 | 458,286 | 320,800 | 109,485 | 28,001 | Заявленная стоимость проекта превышает фактическую на сумму стоимости трудового участия граждан |