

**Ханты - Мансийский автономный округ – Югра**

**Советский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИОНЕРСКИЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 22» ноября 2018 г. № 330

О муниципальной программе

« Формирование комфортной городской

среды на территории городского

поселения Пионерский»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектам Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 №347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», постановлением Администрации городского поселения Пионерский от 4 октября 2018 № 283 «О модельной муниципальной программе городского поселения Пионерский, порядке формирования утверждения и реализации муниципальных программ городского поселения Пионерский», Уставом городского поселения Пионерский:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Пионерский».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Пионерский от 30 октября 2017 №270 «Формирование комфортной городской среды в городском поселении Пионерский на 2018-2022 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.

Глава городского поселения Пионерский В.С.Зубчик

Приложение

к постановлению Администрации

городского поселения Пионерский

от 22 ноября 2018 года № 330

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Пионерский»**

Паспорт

муниципальной программы городского поселения Пионерский

« Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Пионерский»

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Пионерский |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер муниципального правового акта)\* |  |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация городского поселения Пионерский |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения Пионерский |
| Соисполнители муниципальной программы | МБУ «Пионерский центр услуг» |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства городской среды городского поселения Пионерский  Улучшение имиджевых характеристик городского поселения Пионерский |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение единых подходов создания комфортной городской среды, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования в соответствии с едиными требованиями. Создание благоприятных условий для улучшения санитарного состояния и эстетического облика территории. Обеспечение сохранности объектов внешнего благоустройства. Озеленение территории городского поселения Пионерский. Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных;  2. Содействие своевременному проведению ремонта жилищного фонда. Повышение уровня информированности населения о мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Подпрограммы или основные мероприятия | Подпрограмма №1. Формирование комфортной городской среды  Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов. |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в городском поселении Пионерский национальных проектов (программ) Российской Федерации | Портфель проектов «Жилье и городская среда» |
| Целевые показатели муниципальной программы | Увеличение количества и площади дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства с 7 ед. до 15 ед. и с 700 кв.м до 50 000 кв.м;  Увеличение количества и площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования с 1 ед. до 9 ед. и с 17 000 кв.м до 50 000 кв.м;  Увеличение доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского поселения Пионерский, с 6,4 до 30%;  Сохранение доли содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества на уровне 100%;  Недопущение неисполненных предписаний (представлений) об устранении нарушений ОМСУ, их должностными лицами, предприятиями и учреждениями подведомственными ОМСУ, по которым приняты судебные решения, вступившие в законную силу в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ;  Обеспечение количества отловленных безнадзорных и бродячих животных, позволяющее предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных, на уровне 10 особей;  Обеспечение исполнения обязанностей по уплате взносов на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности на уровне 100 %;  Сохранение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, на уровне 100%;  Увеличение количества квартир, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен ремонт до 10;  Исполнение обязанностей по уплате жилищно-коммунальных услуг за пустующие жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, на уровне 100 %;  Увеличение количества мероприятий по привлечению населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда с 6 до 10. |
| Сроки реализации муниципальной программы | на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет 35435,834 тыс. руб., в том числе:  2019 г. - 5 775,478 тыс. руб.;  2020 г. - 9408,178 тыс. руб.;  2021 г. – 5252,178 тыс. руб.;  2022 г. - 3 000 тыс. руб.;  2023 г. - 3 000 тыс. руб.;  2024 г.- 3 000 тыс. руб.;  2025 г. - 3 000 тыс. руб.;  2026 – 2030гг. - 3 000 тыс. руб.,  в том числе из средств Федерального бюджета в общем объеме 2588,8 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 682,00 тыс. рублей;  2020 год – 1771,80 тыс. рублей;  2021 год – 135,00 тыс. рублей;  в том числе из средств окружного бюджета в общем объеме 7347,034 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 1593,478 тыс. рублей;  2020 год – 4136,378 тыс. рублей;  2021 год – 1617,178 тыс. рублей;  в том числе из средств бюджета городского поселения Пионерский в общем объеме 25500 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 3500 тыс. рублей;  2020 год – 3500 тыс. рублей;  2021 год – 3500 тыс. рублей;  2022 год – 3000 тыс. рублей;  2024 г.- 3 000 тыс. руб.;  2025 г. - 3 000 тыс. руб.;  2026 – 2030гг. - 3 000 тыс. руб. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет 23 676,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 г. - 3227,0 тыс. руб.;  2020 г. - 8454,0 тыс. руб.;  2021 г. - 2995,0 тыс. руб.  2023 г. - 3 000 тыс. руб.;  2024 г.- 3 000 тыс. руб. |

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды

В целях формирования благоприятной деловой среды, развития четких принципов муниципально-частного партнерства в сфере благоустройства общественных территорий городского поселения Пионерский, предусмотрена разработка стандартизированных механизмов соинвестирования и четких правил сотрудничества органов местного самоуправления и инвесторов.

1.2. Инвестиционные проекты

В целях создания условий для обеспечения формирования в городском поселении Пионерский единых подходов создания комфортной городской среды, разработке и внедрению универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», настоящей программой предусмотрены:

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ (приложение 1 к муниципальной программе);

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу (приложение 2 к муниципальной программе).

1.3. Развитие конкуренции

Для развития конкуренции в сфере формирования комфортной городской среды разработан комплекс мер «дорожная карта» по содействию развития конкуренции в Советском районе, утвержденный распоряжением администрации Советского района от 06.03.2017 №88-р «О плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развития конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг в Советском районе», который способствует улучшению конкурентной среды, совершенствованию реализации антимонопольной политики, обеспечению защиты конкуренции, а также уровню защиты прав потребителей, включению этих функций в приоритеты деятельности по благоустройству территорий комитета по развитию коммунального комплекса, органов местного самоуправления поселений.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Механизмом реализации муниципальной программы является комплекс мер, направленных на эффективное исполнение муниципальной программы на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами городского поселения, а также осуществления иных выплат.

Оценка результатов и показателей выполнения мероприятий муниципальной программы, их эффективности осуществляется в соответствии с целевыми показателями настоящей муниципальной программы (таблица 1).

При текущем управлении ответственным исполнителем муниципальной программы выполняются следующие задачи:

анализ эффективности выполнения мероприятий;

организация реализации мероприятий программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями и внесение совместно с соисполнителем муниципальной программы ответственности за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы может передать часть функций по реализации мероприятий муниципальной программы подведомственным муниципальным учреждениям в случае, если эти функции соответствуют уставам (положениям) и включены в их муниципальные задания при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов городского поселения, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период и затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также информирование общественности о ходе реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятия по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» осуществляется на принципах проектного управления с утверждением паспорта проекта и документов в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2015 № 485-п «О системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований автономного округа (дворовых и общественных территорий), в том числе площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий и дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между администрацией Советского района и Администрацией городского поселения Пионерский.

Мероприятия по повышению уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов состоят из мероприятий, определенных минимальным (обязательным) перечнем работ, и мероприятий дополнительного перечня работ.

Минимальный (обязательный) перечень видов работ включает:

ремонт дворовых проездов, включая тротуары и ливневые канализации (дренажные системы);

обеспечение освещения дворовых территорий;

установку скамеек, урн для мусора.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, в соответствии с минимальным (обязательным) перечнем работ по благоустройству, приведен в приложении 3 к муниципальной программе.

Дополнительный перечень видов работ выполняется на территориях, где обеспечен минимальный перечень работ и включает:

оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок; оборудование контейнерных (хозяйственных) площадок для твердых коммунальных отходов;

устройство велосипедных парковок, оборудование площадок для выгула собак, озеленение дворовых территорий, устройство пешеходных дорожек и ограждений, установка элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов), иные работы.

При реализации минимального перечня работ в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц обязательным условием не является и устанавливается по решению собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений.

Минимальный перечень видов работ является обязательным, без которого выполнение дополнительного перечня видов работ не допускается.

При реализации дополнительного перечня работ в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий обязательным условием предоставления субсидий является финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, в том числе с определением порядка, формы и доли такого участия.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству, но не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, приведен в приложении 1.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу приведен в приложении 2.

Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды утвержден постановлением Администрации городского поселения Пионерский от 17.04.2017 № 84.

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу формирования современной городской среды утвержден постановлением Администрации городского поселения Пионерский от 17.04.2017 № 85.

При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории собственникам жилья необходимо рассмотреть и согласовать следующие виды работы:

* соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;
* соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;
* соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;
* установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для беспрепятственного перемещения внутри объектов специально оборудованных санитарно-гигиенических комнат и т.д.;
* размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.;
* соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов.

В целях проведения оценки предложений заинтересованных лиц, осуществления контроля за реализацией муниципальной программы по формированию современной городской создана общественная комиссия, состав которой утвержден постановлением Администрации городского поселения Пионерский от 17.04.2017 № 87 (далее – Комиссия).

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых и фактически достигнутых результатов ее реализации. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены изменения, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства, шт./кв.м | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1500 |
| 2 | Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, шт./кв.м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 17000 | 20000 | 10000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 50000 |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского поселения Пионерский, % | 6,4 | 8,0 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 18,0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 |
| 4 | Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество неисполненных предписаний (представлений) об устранении нарушений ОМСУ, их должностными лицами, предприятиями и учреждениями подведомственными ОМСУ, по которым приняты судебные решения, вступившие в законную силу в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, позволяющее предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных, особь | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Исполнение обязанностей по уплате взносов на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен ремонт, единиц | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Исполнение обязанностей по уплате жилищно-коммунальных услуг за пустующие жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, % | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Количество мероприятий по привлечению населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда, единиц | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | | 2021г. | | | 2022 г. | 2023 г. | | 2024 г. | | 2025 г. | | 2026 -2030 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 |
|  | Задача 1. Обеспечение единых подходов создания комфортной городской среды, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования в соответствии с едиными требованиями. Создание благоприятных условий для улучшения санитарного состояния и эстетического облика территории. Обеспечение сохранности объектов внешнего благоустройства. Озеленение территории городского поселения Пионерский. Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма №1. Формирование комфортной городской среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Участие в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»(1,2,3) |  | Всего | 23676,0 | | 3227,0 | 8454,0 | 2995,0 | | 3000,0 | | | 3000,0 | | 3000,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 2588,8 | | 682,0 | 1771,8 | 135,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет ХМАО-Югры | 6040,5 | | 1591,3 | 4134,2 | 315,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 15046,7 | | 953,7 | 2548,0 | 2545,0 | | 3000,0 | | | 3000,0 | | 3000,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.1.1 | Благоустройство парка активного отдыха ул. Железнодорожная. | Администрация городского поселения | Всего | 7227,0 | | 3227,0 | 4000,0 |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Федеральный бюджет | 1762,0 | | 682,0 | 1080,0 |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет ХМАО-Югры | 4111,3 | | 1591,3 | 2520,0 |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 1353,7 | | 953,7 | 400,0 |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.1.2 | Благоустройство общественной территории специализированного оборудованного комплекса для занятий спортом людей с инвалидностью ул. Заводская | Администрация городского поселения | Всего | 3062,2 | | 0,0 | 2562,2 | 500,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Федеральный бюджет | 826,8 | | 0,0 | 691,8 | 135,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет ХМАО-Югры | 1929,2 | | 0,0 | 1614,2 | 315,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 306,2 | | 0,0 | 256,2 | 50,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.1.3 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация городского поселения | Всего | 13386,8 | |  | 1891,8 | 2491,8 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | |  | 0,0 | 0,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | |  | 0,0 | 0,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 13386,8 | |  | 1891,8 | 2495,0 | | 3000,0 | | | 3000,0 | | 3000,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.1.4 | Трудовое и (или) финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, а также заинтересованных лиц в мероприятиях по благоустройству общественных территорий | Администрация городского поселения | Без финансирования |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.2 | Создание условий для благоустройства территории(4) |  | Всего | 6830,0 | | 410,0 | 100,0 | 100,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 3000,0 | | 3000,0 |
| Бюджет поселения | 6830,0 | | 410,0 | 100,0 | 100,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 3000,0 | | 3000,0 |
| 1.2.1 | Разработка, согласование и проведение экспертизы проектов благоустройства общественных территорий | Администрация городского поселения | Всего | 500,0 | | 300,0 | 100,0 | 100,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 500,0 | | 300,0 | 100,0 | 100,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.2.1.1 | Парк активного отдыха (ул. Железнодорожная) |
| 1.2.1.2 | Детский парк (ул. Советская) |
| 1.2.2 | Проведение инженерных изысканий, специальных обследований, разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ | Администрация городского поселения | Всего | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.2.3 | Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений | МБУ «Пионерский центр услуг» | Всего | 6030,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 3000,0 | | 3000,0 |
| Бюджет поселения | 6030,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 3000,0 | | 3000,0 |
| 1.2.4 | Мероприятия по капитальному ремонту и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений | МБУ «Пионерский центр услуг» | Всего | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.2.5 | Приобретение техники для нужд благоустройства территорий | МБУ «Пионерский центр услуг» | Всего | 360,0 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 360,0 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.2.6 | Устранение выявленных нарушений норм и требований, установленных законодательством РФ | МБУ «Пионерский центр услуг» | Всего | 150,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 150,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.3 | Создание благоприятных условий для улучшения санитарного состояния и эстетического облика территории(5) |  | Всего | 1287,7 | | 1227,7 | 30,0 | 30,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 1287,7 | | 1227,7 | 30,0 | 30,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.3.1 | Участие в проведении международной экологической акции «Спасти и сохранить» | МБУ «Пионерский центр услуг» | Всего | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.3.2 | Проведение Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» на территории городского поселения | МБУ «Пионерский центр услуг» | Всего | 60,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 60,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.3.3 | Ликвидация (снос) бесхозяйных зданий и сооружений, планирование и благоустройство освобождаемых территорий | Администрация городского поселения | Всего | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.3.4 | Ликвидация несанкционированных мусорных свалок | Администрация городского поселения | Всего | 1197,7 | | 1197,7 | 0,0 | 0,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 1197,7 | | 1197,7 | 0,0 | 0,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.4 | Обеспечение сохранности объектов внешнего благоустройства (4) |  | Всего | 612,6 | | 172,0 | 172,0 | 172,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 612,6 | | 172,0 | 172,0 | 172,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.4.1 | Восстановление или устройство системы водоотвода | Администрация городского поселения | Всего | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.4.2 | Содержание и ремонт объектов: | МБУ «Пионерский центр услуг» | Всего | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| памятник В.И. Ленину | Бюджет поселения | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| стела Защитникам Отчизны |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| сквер Первопроходцам |
| стела на въезде в п. Пионерский |
| стела на привокзальной площади |
| 1.4.3 | Содержание и ремонт искусственных сооружений (дорожно - тропиночная сеть в районе ул. Таежная - Одесская) | Администрация городского поселения | Всего | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.4.4 | Содержание и ремонт системы наружного освещения и декоративной подсветки (иллюминация, светодиодные мотивы) | Администрация городского поселения | Всего | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.4.5 | Организация бесперебойного электроснабжения системы наружного освещения (расходы на оплату электроэнергии, потребляемой иллюминацией, насосами) | Администрация городского поселения | Всего | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.4.6 | Содержание и ремонт детского игрового и спортивного оборудования, приобретение и установка МАФ и другого оборудования (урны, скамейки) | МБУ «Пионерский центр услуг» | Всего | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.4.7 | Содержание и создание мест (площадок) накопления ТКО | Администрация городского поселения | Всего | 246,6 | | 146,0 | 50,0 | 50,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 246,6 | | 146,6 | 50,0 | 50,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.4.8 | Содержание мест захоронений (ремонт, устройство ограждений, вывоз мусора) | МБУ «Пионерский центр услуг» | Всего | 150,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 150,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.4.9 | Организация и проведение инвентаризации мест захоронений | Администрация городского поселения | Всего | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.4.10 | Разработка, согласование и проведение экспертизы проекта благоустройства мест захоронений | Администрация городского поселения | Всего | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.4.11 | Содержание и ремонт элементов простейшего водоснабжения: скважины, колодцы | МБУ «Пионерский центр услуг» | Всего | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.5 | Озеленение территории городского поселения Пионерский (4) |  | Всего | 90,0 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 90,0 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.5.1 | Работы по уходу за газонами | МБУ «Пионерский центр услуг» | Всего | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.5.2 | Работы по уходу за деревьями | МБУ «Пионерский центр услуг» | Всего | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.5.3 | Работы по уходу за клумбами, вазонами, цветниками | МБУ «Пионерский центр услуг» | Всего | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.6 | Праздничное оформление городского поселения к праздничным, юбилейным датам(4) | Администрация городского поселения | Всего | 1333,0 | | 10,0 | 10,0 | 1313,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет ХМАО-Югры | 1300,0 | | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 33,0 | | 10,0 | 10,0 | 13,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.7 | Иные мероприятия (6) |  | Всего | 66,534 | | 22,178 | 22,178 | 22,178 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет ХМАО-Югры | 6,534 | | 2,178 | 2,178 | 2,178 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 60,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.7.1 | Отлов и содержание безнадзорных животных | МБУ «Пионерский центр услуг» | Всего | 60,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 60,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.7.2 | Исполнение органами местного самоуправления отдельных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (расчет нормативов накопления коммунальных отходов) | Администрация городского поселения | Всего | 6,534 | | 2,178 | 2,178 | 2,178 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет ХМАО-Югры | 6,534 | | 2,178 | 2,178 | 2,178 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего | 33895,834 | | 5195,478 | 8928,178 | 4772,178 | | 3000,0 | | | 3000,0 | | 3000,0 | | 3000,0 | | 3000,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 2588,8 | | 682,0 | 1771,8 | 135,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 7347,034 | | 1593,478 | 4136,378 | 1617,178 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 23960,0 | | 2920,0 | 3020,0 | 3020,0 | | 3000,0 | | | 3000,0 | | 3000,0 | | 3000,0 | | 3000,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | Всего | 33895,834 | | 5195,478 | 8928,178 | 4772,178 | | 3000,0 | | | 3000,0 | | 3000,0 | | 3000,0 | | 3000,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 2588,8 | | 682,0 | 1771,8 | 135,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 7347,034 | | 1593,478 | 4136,378 | 1617,178 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 23960,0 | | 2920,0 | 3020,0 | 3020,0 | | 3000,0 | | | 3000,0 | | 3000,0 | | 3000,0 | | 3000,0 |
|  | Задача 2. Содействие своевременному проведению ремонта жилищного фонда. Повышение уровня информированности населения о мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма №2. Создание условий для комфортного проживания жителей многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на территории городского поселения Пионерский (7,8) |  | Всего | | 750,0 | 250,0 | 250,0 | | 250,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
| Бюджет поселения | | 750,0 | 250,0 | 250,0 | | 250,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
| 2.1.1 | Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности | Администрация городского поселения | Всего | | 750,0 | 250,0 | 250,0 | | 250,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
| Бюджет поселения | | 750,0 | 250,0 | 250,0 | | 250,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
| 2.1.2 | Муниципальная поддержка некоммерческих организаций по проведению капитального ремонта МКД | Администрация городского поселения | Всего | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
| Бюджет поселения | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
| 2.2 | Ремонт и содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда (9,10) |  | Всего | | 660,0 | 220,0 | 220,0 | | 220,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
| Бюджет поселения | | 660,0 | 220,0 | 220,0 | | 220,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
| 2.2.1 | Капитальный ремонт (ремонт) жилых помещений муниципального жилищного фонда | Администрация городского поселения | Всего | | 400,0 | 200,0 | 100,0 | | 100,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
| Бюджет поселения | | 400,0 | 200,0 | 100,0 | | 100,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
| 2.2.2 | Оснащение помещений муниципального жилищного фонда ИПУ энергетических ресурсов и воды | Администрация городского поселения | Всего | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
| Бюджет поселения | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
| 2.2.3 | Содержание муниципального жилищного фонда | Администрация городского поселения | Всего | | 150,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
| Бюджет поселения | | 150,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
| 2.2.4 | Услуги онлайн-доступа к информационному сервису «МКД-расчет» | Администрация городского поселения | Всего | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
| Бюджет поселения | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
| 2.2.5 | Оплата услуг ЕИРЦ | Администрация городского поселения | Всего | | 150,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
| Бюджет поселения | | 150,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
| 2.3 | Привлечение населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда (11) |  | Всего | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | | 0,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
| Бюджет поселения | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | | 0,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
| 2.3.1 | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы | Администрация городского поселения | Без финансирования | |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  | |  | |
| 2.3.2 | Организация и проведение конкурса «Мой зеленый поселок - мой уютный дом». | Администрация городского поселения | Всего | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | | 0,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
| Бюджет поселения | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | | 0,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего | | 1540,0 | 580,0 | 480,0 | | 480,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
| Бюджет поселения | | 1540,0 | 580,0 | 480,0 | | 480,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | Всего | | 1540,0 | 580,0 | 480,0 | | 480,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
|  |  |  | Бюджет поселения | | 1540,0 | 580,0 | 480,0 | | 480,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
|  | Всего по муниципальной программе |  | Всего | | 35435,834 | 5775,478 | 9408,178 | | 5252,178 | | 3000,0 | | | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | | 3000,0 | |
|  |  |  | Федеральный бюджет | | 2588,8 | 682,0 | 1771,8 | | 135,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | | 7347,034 | 1593,478 | 4136,378 | | 1617,178 | |  | | |  |  |  | |  | |
|  |  |  | Бюджет поселения | | 25500,03500,0 | 3500,0 | 3500,0 | | 3000,0 | | 3000,0 | | | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | | 3000,0 | |
|  | В том числе: |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  | |  | |
|  | Портфели проектов и проекты, направленные, в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации: |  | Всего | | 23676,0 | 3227,0 | 8454,0 | | 2995,0 | | 3000,0 | | | 3000,0 | 3000,0 |  | |  | |
|  |  |  | Федеральный бюджет | | 2588,8 | 682,0 | 1771,8 | | 135,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | | 6040,5 | 1591,3 | 4134,2 | | 315,0 | |  | | |  |  |  | |  | |
|  |  |  | Бюджет поселения | | 15046,7 | 953,7 | 2548,0 | | 2545,0 | | 3000,0 | | | 3000,0 | 3000,0 |  | |  | |
|  | Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  | |  | |
|  | Прочие расходы |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  | |  | |
|  | В том числе: |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  | |  | |
|  | Ответственный исполнитель | Администрация городского поселения |  | | 28802,834 | 5564,478 | 9197,178 | | 5041,178 | | 3000,0 | | | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Соисполнитель | МБУ «Пионерский центр услуг» |  | | 720,0 | 211,0 | 211,0 | | 211,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | | 3000,0 | |

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные, в том числе на реализацию национальных проектов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| Всего | | 2019г. | 2020г. | 2021г. | | 2022г. | | 2023г. | | 2024г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, муниципальных проектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Портфель проектов «Жилье и городская среда» | Проект «Формирование комфортной городской среды» (№ показателей 1,2,3) | 1.1 | Цели. Повышение уровня благоустройства городской среды городского поселения Пионерский. Улучшение имиджевых характеристик городского поселения Пионерский | 2019-2024 | | Всего | | 23676,0 | 3227,0 | 8454,0 | | 2995,0 | | 3000,0 | | 3000,0 | | 3000,0 |
| Федеральный бюджет | | 2588,8 | 682,0 | 1771,8 | | 135,0 | |  | |  | |  |
| Бюджет ХМАО-Югры | | 6040,5 | 1591,3 | 4134,2 | | 315,0 | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | | 15046,7 | 953,7 | 2548,0 | | 2545,0 | | 3000,0 | | 3000,0 | | 3000,0 |
|  | Итого по портфелю проектов «Жилье и городская среда» | | | | | | Всего | | 23676,0 | 3227,0 | 8454,0 | | 2995,0 | | 3000,0 | | 3000,0 | | 3000,0 |
| Федеральный бюджет | | 2588,8 | 682,0 | 1771,8 | | 135,0 | |  | |  | |  |
| Бюджет ХМАО-Югры | | 6040,5 | 1591,3 | 4134,2 | | 315,0 | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения | | 15046,7 | 953,7 | 2548,0 | | 2545,0 | | 3000,0 | | 3000,0 | | 3000,0 |

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | | | Наименование целевого показателя |
| Наименование | Содержание (направления расходов) | Реквизиты муниципального правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цели. Повышение уровня благоустройства городской среды городского поселения Пионерский. Улучшение имиджевых характеристик городского поселения Пионерский | | | |
|  | Задача 1. Обеспечение единых подходов создания комфортной городской среды, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования в соответствии с едиными требованиями. Создание благоприятных условий для улучшения санитарного состояния и эстетического облика территории. Обеспечение сохранности объектов внешнего благоустройства. Озеленение территории городского поселения Пионерский. Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных | | | |
|  | Подпрограмма №1. Формирование комфортной городской среды | | | |
| 1 | Участие в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Субсидия предоставляется в целях оказания финансовой поддержки при софинансирование расходных обязательств по выполнению органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований автономного округа, в том числе площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий и дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №347-п «О государственной программе Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Показатель 1. Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства.  Показатель 2. Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.  Показатель 3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в п. Пионерский |
| 2 | Выполнение работ по благоустройству | Работы по благоустройству территорий городского поселения, не реализуемых в рамках мероприятия 1.1, выполнение проектно-сметной документации, разработке дизайн-проектов, проведение проверки достоверности сметной стоимости работ по благоустройству и дизайн-проектов, техническому надзору, выполнению кадастровых работ и других расходов для реализации мероприятия 1.1. | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Показатель 1. Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства.  Показатель 2. Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.  Показатель 3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в п. Пионерский |
| 3 | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства | Поддержание объектов городского хозяйства в состоянии пригодном для эксплуатации, улучшение эстетического облика городского поселения | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Показатель 4. Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества (в соответствии с административным учетом);  Показатель 5. Количество неисполненных предписаний (представлений) об устранении нарушений ОМСУ, их должностными лицами, предприятиями и учреждениями подведомственными ОМСУ, по которым приняты судебные решения, вступившие в законную силу в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ |
| 4 | Информирование населения о благоустройстве | Размещение информации о проведении работ по благоустройству в городском поселении на официальном сайте органов местного самоуправления, информирование через печатные издания городского поселения, района и автономного округа. | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | Показатель 3. Доля граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском поселении Пионерский |
| 5 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных | Планируется осуществлять отлов и транспортировку, содержание и учет отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных, умершление и утилизацию бродячих домашних животных | Закон ХМАО-Югры от 25.12.2000 №134-оз «О содержании и защите домашних животных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»;  п.14 ч.1 ст. 3.1 Устава городского поселения Пионерский | Показатель 6. Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, позволяющее предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных(в соответствии с административным учетом) |
|  | Задача 2. Содействие своевременному проведению ремонта жилищного фонда. Повышение уровня информированности населения о мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | |
|  | Подпрограмма №2. Создание условий для комфортного проживания жителей многоквартирных домов | | | |
| 1 | Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Предоставление муниципальной поддержки на долевое финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Жилищный кодекс Российской Федерации;  Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.07.2013 №54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа -Югры»;  приложение 8 к государственной программе Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | Показатель 7. Исполнение обязанностей по уплате взносов на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности  Показатель 8. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, % (отношение количества многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт, к количеству многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план) |
| 2 | Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда | Проведение работ по ремонту муниципального жилищного фонда, с целью приведения данного жилищного фонда в состояние, пригодное для проживания | Жилищный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Показатель 9. Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен ремонт, ед. (по данным административного учета);  Показатель 10. Исполнение обязанностей по уплате жилищно-коммунальных услуг за пустующие жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности |
| 3 | Привлечение населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда | Проведение разъяснительной работы с населением по вопросам сферы жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности путем привлечения специалистов профильных организаций для проведения обучающих семинаров, проведение конкурса на образцовое содержание домов и прилегающих территорий, проведение работы по пропаганде бережливого производства | Распоряжение автономного округа -Югры от 19.08.2016 №455-рп «О концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»;  постановление Администрации городского поселения Пионерский от 07.06.2013 №212/НПА «Об утверждении Порядка реализации мероприятий, направленных на информирование средств массовой информации, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сфере, о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере»;  постановление Администрации городского поселения Пионерский от 01.06.2017 №138 «О проведении ежегодного смотра-конкурса «Мой зеленый поселок - мой любимый дом» | Показатель 11. Количество мероприятий по привлечению населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда, ед. (по данным административного учета) |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории городского поселения Пионерский»

Порядок

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий

1. Общие положения
   1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования городское поселение Пионерский, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.
   2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
   3. Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
2. Порядок трудового

и (или) финансового участия заинтересованных лиц

* 1. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
  2. На собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирного (ых) домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.
  3. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

- субботники;

- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

- участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

- участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории;

- обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

* 1. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет, а также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.
  2. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома, товарищество собственников жилья, либо управляющая организация, предоставляет в Сектор по городскому хозяйству Администрации городского поселения Пионерский соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото-, видео материалов.
  3. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой.
  4. Финансовое участие граждан организовывается посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением советующей ведомости представителем управляющей организации или товарищества собственников жилья многоквартирного дома (далее - Организация), либо путем предоставления рассрочки платежа и включения необходимой суммы в ежемесячный платежный счет на оплату жилищно-коммунальных услуг. Организация открывает счет в российской кредитной организации величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах федерального казначейства, на котором аккумулируются средства.
  5. Впоследствии, собранные средства собственников жилья перечисляются в доход бюджета городского поселения Пионерский с указанием в назначении платежа номера дома и улицы муниципального образования.

1. Условия аккумулирования и расходования средств
   1. Информацию о ходе сбора средств, сумме собранных средств в разрезе домов и квартир Организация направляет в Сектор по городскому хозяйству Администрации городского поселения Пионерский, с приложением платежного поручения о перечислении средств в доход бюджета.
   2. Информацию (суммы) о поступивших (поступающих) денежных средствах Сектор по городскому хозяйству Администрации городского поселения Пионерский размещает (обновляет) на официальном сайте органов местного самоуправления еженедельно в разрезе улицы и номера дома муниципального образования.
   3. Сектор по городскому хозяйству Администрации городского поселения Пионерский ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес Комиссии.
2. Контроль за соблюдением условий порядка
   1. Муниципальное образование обеспечивает возврат перечисленных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории городского поселения Пионерский»

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу

1. Общие положения
   1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Пионерский» (далее – Порядок).
   2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное в трех измерениях изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

* 1. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1. Разработка дизайн-проекта
   1. Разработка дизайн-проекта осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления поселения после утверждения Комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы в соответствии с законодательством об осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

1. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
2. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, уполномоченный орган местного самоуправления поселения (далее уполномоченный орган) уведомляет представителя собственников, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – представитель собственников), о готовности дизайн-проекта в течение 5 рабочих дней со дня его изготовления.
3. Представитель собственников обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 15 рабочих дней.
4. В целях максимального учета мнений граждан дизайн-проект размещается на официальном сайте органов местного самоуправления для голосования собственников и жителей многоквартирного дома, с указанием конкретного срока окончания приема замечаний и предложений.
5. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления поселения в течение 10 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем собственников.

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории городского поселения Пионерский»

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предлагаемых

к размещению на дворовой территории, в соответствии с минимальным (обязательным) перечнем работ по благоустройству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ogk-f-6 | Опоры граненые конические ОГКф-6 с фланцевым соединением стойки (надземной части) и закладного элемента (фундаментного блока). Высота надземной части опоры 6 м, нижний описанный диаметр опоры 135 мм, верхний описанный диаметр опоры 84 мм. | |
| 2 | [Светильник ЖКУ33-100-001.01G ЭмПРА Reflux](https://lampoid.ru/image/cache/data-gku331-450x450.jpg) | Светильник ЖКУ 33-100-012.01G консольный без отражателя, ЭмПРА компенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната, материал корпуса – сталь, окрашенная порошковой краской, крепление плафона – защелки из нержавеющей стали. Степень защиты оптического отсека ПРА – IP 53, источник света – лампы ДНаТ, тип патрона – Е40, мощность лампы – 100 Вт, цвет корпуса – серый. | |
| 3 |  | Урна металлическая: размеры: Д\*Ш\*В 300\*300\*400 мм. Высота с ножками 550 мм. Материал: листовая сталь толщиной 1,5 мм, ножки из металлической трубы диаметром 15 мм. | |
| 4 |  | Скамья (со спинкой):  размеры: Д\*Ш\*В 2000\*500\*900 мм.  Материал: ножки из металлической трубы диаметром 25 мм. Спинка деревянный брусок размером 2000\*40\*60 мм и металлическая полоса шириной 40 мм, толщиной 4 мм. | |
| 5 |  | | Скамья (со спинкой):  размеры: Д\*Ш\*В 2080\*740\*8800 мм.  Материал: Конструкция стальная, сидение из деревянных ламелей |
| 6 |  | | Урна со вставкой:  размеры: Д\*Ш\*В 500\*500\*800 мм  Материал: Стальная конструкция, отделка деревянная, конструкция урны предполагает извлекаемый контейнер из оцинкованной стали |
| 7 |  | | Уличный светильник торшерный.  размеры 530\*2000 мм  материал: металл окрашенный |
| 8 | Тротуарная плитка  loupe | | Тротуарная плитка: размеры: 400х400х50 мм. Плитка серого цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 9 | Тротуарная плитка  603b2fffa8958febbb28426e365e4834 | | Тротуарная плитка: размеры: 400х400х50 мм. Плитка красного цвета. Водопоглощение –3% . Истираемость 0,4 г/см2. |
| 10 | Тротуарная плитка  144_original | | Тротуарная плитка: размеры: 195х160х80 мм. Плитка красного цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 11 | Тротуарная плитка  377_big | | Тротуарная плитка: размеры: 275х235х40 мм. Плитка желтого цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 12 | Тротуарная плитка  brick_0021_curves-21-2 | | Тротуарная плитка: размеры: 200х100х80 мм. Плитка белого цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 13 | Тротуарная плитка  i?id=f2db970780942ec13bf50a27a3268133&n=13 | | Тротуарная плитка: размеры: 200х100х80 мм. Плитка красного цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории городского поселения Пионерский»

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих   
благоустройству до 2025 года

1. пер. Больничный, 2а,4,4а,6

2. ул. Коммунистическая, д. 20, 20 а.

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории городского поселения Пионерский»

Перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству до 2025 года

1. ул. Заводская (благоустройство территории для размещения спортивной площадки у территории, прилегающей к зданию Специализированного оборудованного комплекса для занятий спортом людей с инвалидностью);

2. ул. Железнодорожная (обустройство парка активного отдыха);

3. ул. Советская (обустройство детского парка).