Ханты - Мансийский автономный округ – Югра

Советский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИОНЕРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

(ПРОЕКТ)

« 00»  00    2024 г.                                                                                                                                № 00

О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Пионерский от 22 ноября 2018 года №330 «О муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Пионерский»

В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Пионерский от 30 декабря 2022 года  № 525 «О модельной муниципальной программе городского поселения Пионерский, порядке формирования утверждения и реализации муниципальных программ городского поселения Пионерский», учитывая решение Общественной комиссии  для организации общественного обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией муниципальной программы по формированию современной городской среды  (Протокол заседания от 10 июля  2024 года №1):

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Пионерский от 22 ноября 2018 года №330 «О муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории  городского поселения Пионерский» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского поселения Пионерский.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского  поселения Пионерский                                                                 В.С. Зубчик

Приложение

к постановлению Администрации

городского поселения Пионерский

от  00     00  2024 года № 00

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды на территории  городского поселения Пионерский»

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории  городского  поселения Пионерский»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Зубчик Венера Сагитовна - глава городского поселения Пионерский |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения Пионерский |

| Период реализации муниципальной программы | 2024-2030 годы |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 15 209,57 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами автономного округа | - Комфортная и безопасная среда для жизни: - Показатель «Улучшение качества городской среды в полтора раза» - Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» - Показатель «Обеспечение устойчивого пространственного развития территории автономного округа, формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | «МП» | единица | 1 | 2022 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |  | Администрация городского поселения Пионерский |  |
| 2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского поселения Пионерский | «МП» | проценты | 22 | 2022 | 25 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | Администрация городского поселения Пионерский |  |

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | … | N+n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | «МП» | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 1.2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского поселения Пионерский | «МП» | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация городского поселения Пионерский | Срок реализации 2024-2030 |  |
| 1.1 | Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств | Устойчивое развитие общественных территорий, улучшение качества жизни граждан. Реализация задач по формированию современной городской среды, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству сквера | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского поселения Пионерский |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство общественных территорий" |  |  |
| 2.1 | Повышение благоустройства площадей, улиц, пешеходных зон, скверов | Реализация задач по формированию современной городской среды, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству площадей, улиц, пешеходных зон | Количество благоустроенных общественных территорий |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| структурного элемента, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| источник финансового обеспечения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 10 263,02 | 2 500,00 | 446,55 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 15 209,57 |
| Федеральный бюджет | 2 477,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477,76 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 3 887,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 887,37 |
| Бюджет поселения | 3 897,89 | 2 500,00 | 446,55 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 8 844,44 |
| 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего), | 7 072,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 072,37 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 2 477,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477,76 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 3 887,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 887,37 |
| Бюджет поселения | 707,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,24 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство общественных территорий" (всего), | 3 190,65 | 2 500,00 | 446,55 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 8 137,20 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 3 190,65 | 2 500,00 | 446,55 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 8 137,20 |

6. Механизм реализации муниципальной программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальными правовыми актами муниципального образования Советский район, городского поселения Пионерский.

Финансирование мероприятий программы осуществляются за счёт средств бюджета городского поселения Пионерский, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов городского поселения Пионерский о бюджете городского поселения Пионерский, финансового и трудового участия граждан, а также заинтересованных лиц.

Реализация мероприятий программы осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Мероприятия по повышению уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов состоят из мероприятий, определенных минимальным (обязательным) перечнем работ, и мероприятий дополнительного перечня работ.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
входит:

1) ремонт дворовых проездов, включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы);

2) обеспечение освещения дворовых территорий;

3) установка скамеек и урн для мусора.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.
При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее  заинтересованные лица) вправе отказаться от одного или нескольких видов работ, входящих в минимальный перечень видов работ по благоустройству, если такие виды работ были выполнены ранее и не требуют повторного благоустройства.

При реализации минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц обязательным условием не является и устанавливается по решению собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений.

Минимальный перечень видов работ является обязательным, без которого выполнение дополнительного перечня видов работ не допускается.

В дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий входит:

1) оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок;

2) оборудование автомобильных парковок;

3) оборудование контейнерных площадок для бытовых отходов;

4) установка велосипедных парковок;

5) оборудование площадок для выгула собак;

6) озеленение дворовых территорий;

7) устройство ограждений;

8) установка элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов).

При реализации дополнительного перечня работ в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий обязательным условием предоставления субсидий является финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, в том числе с определением порядка, формы и доли такого участия, а также механизма контроля расходования средств финансового участия заинтересованных лиц.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству.

Работы по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в случае, если на такой общественной территории предусматривается минимальный перечень работ по благоустройству (установка и (или) замена детского игрового и (или) спортивного оборудования, в том числе малобюджетных плоскостных спортивных сооружений, установка МАФов, устройство пешеходных дорожек, озеленение) и площадь общественной территории не превышает 10 000 кв. м, должны осуществляться на основании дизайн-проекта и сметной документации на выполнение работ. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации.

Работы по благоустройству иных общественных территорий должны осуществляться на основании проектно-сметной документации и архитектурно-планировочной концепции, содержащей в себе принципиальные архитектурно-дизайнерские и функционально-планировочные решения, определяющие облик, характер и виды использования общественной территории.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы, 
поселение заключает соглашения с администрацией Советского района на предоставление субсидий по благоустройству территорий муниципального образования, в том числе общественных и дворовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее соглашение).

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Субсидии поселению предоставляются на следующих условиях:

Завершение в полном объеме реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в прошедшем году и при наличии размещенной в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) достоверной информации по реализации муниципальных программ (подпрограмм).

Разработка, опубликование для общественного обсуждения и утверждение муниципальной программы поселения (изменения в действующую муниципальную программу), включающую в том числе следующую информацию:

адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ);

адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период;

адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории;

мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории;

информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы), обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн), софинансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидии из бюджета автономного округа (далее - минимальный перечень видов работ по благоустройству) при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о мероприятиях по благоустройству дворовой территории и о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок; оборудование контейнерных (хозяйственных) площадок для твердых коммунальных отходов, устройство велосипедных парковок, оборудование площадок для выгула собак, озеленение дворовых территорий, устройство пешеходных дорожек и ограждений, установка элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов) (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству), софинансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидии из бюджета автономного округа, при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о мероприятиях по благоустройству дворовой территории, о софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% при реализации проектов по благоустройству территорий, отобранных по результатам проведения ежегодного рейтингового голосования среди жителей муниципального образования, не менее 10% - при реализации проектов по благоустройству территорий, не участвовавших в проведении ежегодного рейтингового голосования среди жителей муниципального образования, стоимости выполнения таких работ и о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой;

мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет субсидий;

условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии;

определение условий о гарантийном сроке не менее 3 лет на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий при заключении муниципальных контрактов; порядок осуществления расходов местных бюджетов, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, софинансирование которых осуществляется из бюджета автономного округа.

Работы по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий, в случае если на такой общественной территории предусматривается минимальный перечень работ по благоустройству (установка и (или) замена детского игрового и (или) спортивного оборудования, в том числе малобюджетных плоскостных спортивных сооружений, установка малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, озеленение) и площадь общественной территории не превышает 10 000 кв. м, должны осуществляться на основании дизайн-проекта и сметной документации на выполнение работ.

В дизайн-проект включается машинописное и видеоописание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации.

Работы по благоустройству иных общественных территорий должны осуществляться на основании проектно-сметной документации и архитектурно-планировочной концепции, содержащей в себе принципиальные архитектурно-дизайнерские и функционально-планировочные решения, определяющие облик, характер и виды использования общественной территории.

Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В процессе выполнения работ по благоустройству и после ввода объектов в эксплуатацию на них должны быть размещены компоненты единого визуального стиля федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", утверждаемые Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в общем объеме закупок при реализации мероприятий по региональному проекту "Формирование комфортной городской среды" должно составлять не менее 90%.

Орган местного самоуправления муниципального образования обеспечивает:

синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании  федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

синхронизацию мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном  образовании  мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные качественные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий по государственным и муниципальным программам, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

проведение ежегодного общественного обсуждения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке  и включение отобранных общественных территорий в муниципальные программы и размещение информации об итогах голосования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе "Формирование комфортной городской среды";

финансирование расходов за счет средств бюджета муниципального образования по разработке проектно-сметной документации, дизайн-проектов, проведению проверки достоверности сметной стоимости работ по благоустройству и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому надзору, выполнению кадастровых работ и других расходов, не связанных с выполнением непосредственно устройства объектов или строительно-монтажных работ в рамках благоустройства;

недопущение благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, признанными в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также к многоквартирным домам, которые считаются ветхими и непригодными для проживания; проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ, включая в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений;

учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

подготовку не позднее 1 декабря года предшествующий году проведения благоустройства объектов, с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу , а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории, в которые включается машинописное и видео описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий;

актуализацию муниципальных программ по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий;

предоставление отчетности и документации, связанной с мероприятиями по благоустройству в соответствии с муниципальными программами;

осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных заинтересованных лиц; размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет документов о составе общественной комиссии, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории городского поселения Пионерский»

Порядок

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий

- Общие положения

  - Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования городское поселение Пионерский,  механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

  - Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

  - Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

- Порядок трудового

и (или) финансового участия заинтересованных лиц

  - Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

  - На собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирного (ых) домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.

  - Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

-	субботники;

-	подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

-	участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

-	участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории;

-	обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

  - Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет, а также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.

  - В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома, товарищество собственников жилья, либо управляющая организация, предоставляет в Сектор по городскому хозяйству Администрации городского поселения Пионерский соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото-, видео материалов.

  - Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой.

  - Финансовое участие граждан организовывается посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением советующей ведомости представителем управляющей организации или товарищества собственников жилья многоквартирного дома (далее - Организация), либо путем предоставления рассрочки платежа и включения необходимой суммы в ежемесячный платежный счет на оплату жилищно-коммунальных услуг. Организация открывает счет в российской кредитной организации величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах федерального казначейства, на котором аккумулируются средства.

  - Впоследствии, собранные средства собственников жилья перечисляются в доход бюджета городского поселения Пионерский с указанием в назначении платежа номера дома и улицы муниципального образования.

- Условия аккумулирования и расходования средств

  - Информацию о ходе сбора средств, сумме собранных средств в разрезе домов и квартир Организация направляет в Сектор по городскому хозяйству Администрации городского поселения Пионерский, с приложением платежного поручения о перечислении средств в доход бюджета.

  - Информацию (суммы) о поступивших (поступающих) денежных средствах Сектор по городскому хозяйству Администрации городского поселения Пионерский размещает (обновляет) на официальном сайте органов местного самоуправления еженедельно в разрезе улицы и номера дома муниципального образования.

  - Сектор по городскому хозяйству Администрации городского поселения Пионерский ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес Комиссии.

- Контроль за соблюдением условий порядка

  - Муниципальное образование обеспечивает возврат перечисленных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

-	экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

-	неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

-	не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

-	возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

-	возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории городского поселения Пионерский»

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу

- Общие положения

  - Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Пионерский» (далее – Порядок).

  - Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное в трех измерениях изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

  - К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

- Разработка дизайн-проекта

  - Разработка дизайн-проекта осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления поселения после утверждения Комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы в соответствии с законодательством об осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

- Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

- В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, уполномоченный орган местного самоуправления поселения (далее уполномоченный орган)  уведомляет представителя собственников, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – представитель собственников), о готовности дизайн-проекта в течение 5 рабочих дней со дня его изготовления.

- Представитель собственников обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 15 рабочих дней.

- В целях максимального учета мнений граждан дизайн-проект размещается на официальном сайте органов местного самоуправления для голосования собственников и жителей многоквартирного дома, с указанием конкретного срока окончания приема замечаний и предложений.

- Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления поселения в течение 10 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем собственников.

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории городского поселения Пионерский»

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предлагаемых

к размещению на дворовой территории, в соответствии с минимальным (обязательным) перечнем работ по благоустройству

| 1 |  | Опоры граненые конические ОГКф-6 с фланцевым соединением стойки (надземной части) и закладного элемента (фундаментного блока). Высота надземной части опоры 6 м, нижний описанный диаметр опоры 135 мм, верхний описанный диаметр опоры 84 мм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Светильник ЖКУ 33-100-012.01G консольный без отражателя, ЭмПРА компенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната, материал корпуса – сталь, окрашенная порошковой краской, крепление плафона – защелки из нержавеющей стали. Степень защиты оптического отсека ПРА – IP 53, источник света – лампы ДНаТ, тип патрона – Е40, мощность лампы – 100 Вт, цвет корпуса – серый. |  |
| 3 |  | Урна металлическая: размеры: Д*Ш*В 300*300*400 мм. Высота с ножками 550 мм. Материал: листовая сталь толщиной 1,5 мм, ножки из металлической трубы диаметром 15 мм. |  |
| 4 |  | Скамья (со спинкой): размеры: Д*Ш*В 2000*500*900 мм. Материал: ножки из металлической трубы диаметром 25 мм. Спинка деревянный брусок размером 2000*40*60 мм и металлическая полоса шириной 40 мм, толщиной 4 мм. |  |
| 5 |  |  | Скамья (со спинкой): размеры: Д*Ш*В 2080*740*8800 мм. Материал: Конструкция стальная, сидение из деревянных ламелей |
| 6 |  |  | Урна со вставкой: размеры: Д*Ш*В 500*500*800 мм Материал: Стальная конструкция, отделка деревянная, конструкция урны предполагает извлекаемый контейнер из оцинкованной стали |
| 7 |  |  | Уличный светильник торшерный. размеры 530*2000 мм материал: металл окрашенный |
| 8 | Тротуарная плитка |  | Тротуарная плитка: размеры: 400х400х50 мм. Плитка серого цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 9 | Тротуарная плитка |  | Тротуарная плитка: размеры: 400х400х50 мм. Плитка красного цвета. Водопоглощение –3% . Истираемость 0,4 г/см2. |
| 10 | Тротуарная плитка |  | Тротуарная плитка: размеры: 195х160х80 мм. Плитка красного цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 11 | Тротуарная плитка |  | Тротуарная плитка: размеры: 275х235х40 мм. Плитка желтого цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 12 | Тротуарная плитка |  | Тротуарная плитка: размеры: 200х100х80 мм. Плитка белого цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 13 | Тротуарная плитка |  | Тротуарная плитка: размеры: 200х100х80 мм. Плитка красного цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |

Приложение  4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской  среды

на территории  городского  поселения Пионерский »

- Адресный перечень

- дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству*

| № п/п | Адрес дворовой территории <**> |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Год благоустройства | Улица | № дома |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | Улица Лесозаготовителей | 12Б |
| 2 |  | Улица Лесозаготовителей | 12А |
| 3 |  | Улица Ленина | 7 |
| 4 |  | Улица Ленина | 7А |
| 5 |  | Улица Комсомольская | 9 |
| 6 |  | Улица Комсомольская | 11 |
| 7 |  | Улица Комсомольская | 10 |
| 8 |  | Улица Ленина | 12 |
| 9 |  | Улица Ленина | 35 |
| 10 |  | Улица Ленина | 36 |
| 11 |  | Улица Ленина | 38 |
| 12 |  | Улица Ленина | 40 |
| 13 |  | Улица Ленина | 42 |
| 14 |  | Улица Ленина | 44 |
| 15 |  | Переулок Сосновый | 2 |
| 16 |  | Переулок Сосновый | 3 |
| 17 |  | Переулок Сосновый | 4 |
| 18 |  | Переулок Сосновый | 5 |
| 19 |  | Переулок Сосновый | 1 |
| 20 |  | Переулок Сосновый | 1А |
| 21 |  | Улица Заводская | 21 |
| 22 |  | Улица Заречная | 1А |
| 23 |  | Переулок Больничный | 2А,4,4А,6 |
| 24 |  | Улица Советская | 63А, 63В |
| 25 |  | Переулок Больничный | 2 |
| 26 |  | Улица Советская | 75 |
| 27 |  | Улица Таёжная | 37 |

* Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.
** Перечень дворовых территорий, подлежит корректировке после актуализации органами местного самоуправления муниципальных программ формирования современной городской среды.

- Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды на территории городского поселения Пионерский »

- Адресный перечень

- общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период*

| № п/п | Год благоустройства | Адрес общественной территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2025 | Мемориальный парк «Россиянам», улица Вокзальная (1 этап) |
|  | 2026 | Мемориальный парк «Россиянам», улица Вокзальная (2 этап) |
|  | 2027 | Мемориальный парк «Россиянам», улица Вокзальная (3 этап) |
|  | 2028-2029 | Сквер В.И. Ленина, улица Ленина |
|  | 2030 | Остановка общественного транспорта, Переулок Больничный |

* Перечень общественных территорий, подлежит корректировке после актуализации органами местного самоуправления муниципальных программ формирования современной городской среды. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды на территории  городского  поселения Пионерский »

Адресный перечень

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства

| № п/п | Юридическое лицо | Наименование объекта, подлежащего благоустройству | Адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ИП Абдуллаев Эльман Мансуфунлла оглы | Нежилое, магазин | п. Пионерский улица Ленина, д.5 |
| 2 | ИП Лозинский Назарий Ярославович | Нежилое, магазин | п. Пионерский переулок Зеленый, д.4 |

* Перечень объектов недвижимого имущества подлежит корректировке после актуализации органами местного самоуправления муниципальных программ формирования современной городской среды.

Приложение 7

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды на территории  городского   поселения  Пионерский »

Мероприятия по инвентаризации

уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства

| № п/п | Наименование материала | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка порядка проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | 2021-2022 |
| 2 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в муниципальном образовании городское поселение Пионерский | 2023 |
| 3 | Заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства | 2025-2026 |

Приложение 8

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды на территории  городского   поселения  Пионерский »

Мероприятия по проведению работ

по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет субсидий

В случае если земельный участок под многоквартирным домом не сформирован и дворовая территория многоквартирного дома включена в адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству на период до 2030 года, работы по постановке его на кадастровый учёт оплачиваются в полном объёме из бюджета поселения.