Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство общественной территории - привокзальная площадь» (далее - проект).

2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 20.08.2021 по 20.10.2021 года.

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились несколькими подрядными организациями:

- ООО «ЭКСПРЕСС-СВЯЗЬ»;

- ИП Бевз Вячеслав Валериевич.

В рамках проекта произведены работы по устройству тротуаров, установке дорожных знаков, устройству проездов и стоянок с нанесением дорожной разметки, организации уличного освещения территории; озеленению территории; размещению элементов благоустройства и малых архитектурных форм. Дополнительно, за счет средств муниципального образования г.п. Пионерский, было  дооборудовано освещение (подсветка) арт-объекта «Пионерский» (установлено 10 светодиодных прожекторов).

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

- ИП Лазуркевич И.И. проведены работы по подготовке территории к благоустройству (демонтаж железобетонных плит).

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

тыс.руб.

| Стоимость проекта всего |  | Цена контрактов | Израсходовано, |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
| заявленная | фактическая |  | Бюджет ХМАО | Бюджет МО | Софинансирование (населения, юр.лиц, ИП) |  |
| 5 780,396 | 5 812,894 | 5 812,894 | 3 811,687 | 1 820,207 | 181,000 | Фактическая стоимость проекта превышает заявленную на сумму дооборудования освещения арт-объекта «Пионерский» (дополнительно установлено 10 светодиодных прожекторов) |